**รายงานการประชุมสภา**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน**

**๑. เรื่องรายงานแผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

**๒. เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔**

**๓. เรื่องพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕**

**วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕**

**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน**

**อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ**



ที่ ชย ๗๑๔๐๑/ว ๐๘ กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

 ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว

 จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐

 ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

เรียน คณะผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน/ปลัด อบต.กวางโจน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

 ๒.ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ จำนวน ๑ ฉบับ

 ๓.บันทึกการประชุมครั้งที่แล้ว จำนวน ๑ ชุด

 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้กำหนดการประชุมสมัยวิสามัญ ที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม – วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ ที่ต้องขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน และให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถปฏิบัติหน้าที่และภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จึงเรียนท่านเข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมต่อไป

 ขอแสดงความนับถือ

 ประยงค์ ประชามอญ

 (นายประยงค์ ประชามอญ)

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

-กิจการสภา ฯ

โทร.๐๔๔-๐๕๖๐๓๑-๒

[www.kwangjhone.go.th](http://www.kwangjhone.go.th/)

 **“กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรางค์กู่เป็นสง่าล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ สมบูรณ์ป่าเขาสรรพาสัตว์**

**เด่นชัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี”**

**ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน**

**สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑**

**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน**

 **วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑................................................................................................

๒................................................................................................

๓................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

 ...................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เรื่องกระทู้ถาม

 .....................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 ...................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ

 ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑.๑ เรื่องรายงานแผนติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔

๕.๑.๒ เรื่องรายงานแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 ๕.๒.๑ เรื่องพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

 ๑. ...................................................................................................

๒. ...................................................................................................

ฯลฯ

**รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน**

**สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้ง ๑**

**วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕**

**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน**

**……………………………………………………………..**

เรื่อง รายงานแผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ผู้มาประชุม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| ๑ | นายประยงค์ ประชามอญ | ประธานสภา ฯ | *ประยงค์ ประชามอญ* |
| ๒ | นายบุญยัง โพธิ์พรหม | รองประธานสภา ฯ | *บุญยัง โพธิ์พรหม* |
| ๓ | นางสุนัดดา สุริยันต์ | ส.อบต. หมู่ที่ ๑ | *สุนัดดา สุริยันต์* |
| ๔ | นายสมชาย อ่อนอุทัย | ส.อบต. หมู่ที่ ๒ | *สมชาย อ่อนอุทัย* |
| ๕ | นายนิยม มิ่งภูเขียว | ส.อบต. หมู่ที่ ๓ | *นิยม มิ่งภูเขียว* |
| ๖ | นายพิทักษ์ โคตรภูเขียว | ส.อบต. หมู่ที่ ๔ | *พิทักษ์ โคตรภูเขียว* |
| ๗ | นายสมบูรณ์ เกิดมงคล | ส.อบต. หมู่ที่ ๕ | *สมบูรณ์ เกิดมงคล* |
| ๘ | นายสมพิศ ผมเวียง | ส.อบต. หมู่ที่ ๖ | *สมพิศ ผมเวียง* |
| ๙ | นายอัตถะยา เสือเขียว | ส.อบต. หมู่ที่ ๗ | *อัตถะยา เสือเขียว* |
| ๑๐ | นายโสภิญ กันหาเขียว | ส.อบต. หมู่ที่ ๙ | *โสภิญ กันหาเขียว* |
| ๑๑ | นายเสน่ห์ พรหมประเสริฐ | ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ | *เสน่ห์ พรหมประเสริฐ* |
| ๑๒ | นางสำราญ บุญจิตร | ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ | *สำราญ บุญจิตร* |
| ๑๓ | นางลัดดาพร พันธ์สง่า | ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ | *ลัดดาพร พันธ์สง่า* |
| ๑๔ | นายสำเรียง เชื้ออ่อน | ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔ | *สำเรียง เชื้ออ่อน* |
| ๑๕ | นางเมตร นิลบรรพต | ส.อบต. หมู่ที่ ๑๕ | *เมตร นิลบรรพต* |
| ๑๖ | นายพินิจ อุปมัย | ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖ | *พินิจ อุปมัย* |
| ๑๗ | นายพลวัตร ธีรโชติพันธุ์ | ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ | *พลวัตร ธีรโชติพันธุ์* |
| ๑๘ | นายชลอ บุญเพ็ง | เลขานุการสภา ฯ | *ชลอ บุญเพ็ง* |

ผู้ไม่มาประชุม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| ๑ | นายสมฤทธิ์ รัตนประทุม | ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘ | -ลา- |
|  |  |  |  |

ผู้เข้าร่วมประชุม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| ๑ | นางพูมใจ ประทุมคำ | นายก อบต.กวางโจน | พูมใจ ประทุมคำ |
| ๒ | นายสมบัติ หมู่เมือง | รองนายก อบต. | สมบัติ หมู่เมือง |
| ๓ | นายศุภชัย วันทาเขียว | รองนายก อบต. | ศุภชัย วันทาเขียว |
| ๔ | นายจักรพันธ์ เหล่ามะลึก | เลขานุการ นายก อบต. | จักรพันธ์ เหล่ามะลึก |
| 5 | นายไพทูรย์ นาคสุวรรณ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ไพทูรย์ นาคสุวรรณ |
| 6 | นายบรรจง แพรชัยภูมิ | ผู้อำนวยการกองช่าง | บรรจง แพรชัยภูมิ |
| 7 | นางน้อมนริศรา หมู่โสภณ | ผู้อำนวยการกองคลัง | น้อมนริศรา หมู่โสภณ |
| ๘ | นางสาวลำไพ ทีดินดำ | หัวหน้าสำนักปลัด | ลำไพ ทีดินดำ |
| ๙ | นายคมสันต์ วรรณศรี | นักวิชาการเกษตร | คมสันต์ วรรณศรี |
| ๑๐ | นางภัทรภรณ์ อุตชี | นักวิชาการเงินและบัญชี | ภัทรภรณ์ อุตชี |
| ๑๑ | นางนงลักษณ์ บุญมาตย์  | นักตรวจสอบภายใน | นงลักษณ์ บุญมาตย์ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

- เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน มาพร้อมกันแล้วและครบ

องค์ประชุมประชุมพร้อมทั้งได้เวลากำหนดการ นายชลอ บุญเพ็ง เลขานุการสภาฯ ให้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมพร้อมทั้งกล่าวเชิญ นายประยงค์ ประชามอญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายประยงค์ ประชามอญ

ประธานสภา อบต.กวางโจน -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัย วิสามัญ

สมัยที่ ๑/256๕ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม 256๕ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

5.1.เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1.1 รายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕

5.1.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –

 256๕) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

5.2 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.2.1 พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

นายประยงค์ ประชามอญ

ประธานสภา อบต.กวางโจน - ตามสำเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวัน

พฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม 256๕ ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อความในรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อจะได้แก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป

นายโสภิญ กันหาเขียว

ส.อบต.หมู่ที่ ๙ - ขอให้ที่ประชุมช่วยกันตรวจสอบและแก้ไข ข้อความที่ตกหล่นหรือข้อความที่ไม่

ถูกต้องไปทีละหน้าไปพร้อมๆ กัน

นายประยงค์ ประชามอญ

ประธานสภาฯ

- ในที่ประชุมเห็นเห็นชอบในการแก้ไขข้อความให้ถูกต้องแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

ในการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม 256๕ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม**

นายประยงค์ ประชามอญ - มีท่านใดมีเรื่องกระทู้ถามหรือไม่

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม - ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ**

นายประยงค์ ประชามอญ

ประธานสภา อบต.กวางโจน -ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ทางผู้บริหารและท่านสมาชิกมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา / เสนอเพื่อทราบ**

นายประยงค์ ประชามอญ

ประธานสภา อบต.กวางโจน -ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอพิจารณา/เสนอเพื่อทราบ

5.1 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

นายประยงค์ ประชามอญ

ประธานสภา อบต.กวางโจน -ในเรื่องเพื่อทราบต่อไป ในข้อ 5.1.๑ รายงานการติดตาม และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกวางโจน (พ.ศ.2561-256๕)ให้ทางผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น ต่อไป

 นายชลอ บุญเพ็ง

 ปลัด อบต.กวางโจน -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

 -ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อให้ผู้บริหารได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

นางพูมใจ ประทุมคำ

นายก อบต.กวางโจน - รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“อบต.กวางโจน เมืองแห่งการศึกษา ความสงบ ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี มี

งานทำยึดถือศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจน ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

2.พันธกิจ

1.พัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถ

พึ่งตนเองได้

2.พัฒนาเมืองน่าอยู่ บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชน

3.พัฒนาระบบการศึกษา และการบริหารสาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์และ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา และสามารถตรวจสอบได้

6.การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนและการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

3.จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐาน

2.จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เพียงพอต้องการและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ

3. เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์

5. เพื่อดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

6. เพื่อให้เกิดการบริหารหารจัดการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง

มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

7. ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

- สำหรับรายละเอียดของการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกวางโจน (พ.ศ. 2561 – 256๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ จะมอบหมายให้ท่านรองนายก สมบัติ หมู่เมือง เป็นผู้รายงานต่อไป

นายสมบัติ หมู่เมือง

รองนายก อบต.กวางโจน -การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกวางโจน ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลกวางโจน เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา (๑

ตุลาคม ๒๕6๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕6๔) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔ โดยดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ตามเอกสารที่อยู่ในมือ

ท่านสมาชิก สภา อบต.ทุกท่าน โดยจะสรุปเฉพาะรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทาง

ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 4 ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบ 1-3/1 และการ

ติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

 ส่วนที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

 ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ส่วนที่ 7 สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(รอบเดือน

เมษายน) ระหว่างเดือนตุลาคม 256๓ ถึง เดือนกันยายน 256๔ และในด้านปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานคือ

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

2. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓. ขาดเครื่องมือและเครื่องจักรในการดำเนินงานของกองช่าง

4. ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิด

ความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินงานและปฏิบัติงานตามที่ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) โดยผ่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน แล้ว มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามหรือไม่

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นตำบลกวางโจนบัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 **การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

 **ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔**

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **หน่วยงานที่สนับสนุน** | **จำนวนการดำเนินการโครงการ** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| **ด้านบริหารทั่วไป** | ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด | สำนักปลัด | ๗๘ | ๑๗,๕๓๑,๑๔๕ |
|  | **๒.**แผนงานการรักษาความสงบภายใน | สำนักปลัด | สำนักปลัด / งานป้องกัน | ๑๒ | ๑,๔๔๕,๖๐๐ |
|  | **รวม** |  |  | ๙๐ | ๑๘,๙๗๖,๗๔๕ |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** |  |  |  |  |  |
|  | ๓.แผนงานการศึกษา | กองการศึกษา | กองการศึกษา | ๓๘ | ๑๕,๖๘๐,๕๗๖ |
|  | ๔.แผนงานสาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ | กองสาธารณสุขฯ | ๒๒ | ๔,๑๐๔,๗๗๗ |
|  | ๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์ | กองสวัสดิการและสังคมฯ | กองสวัสดิการและสังคมฯ | ๑๔ | ๙35,814 |
|  | ๖.แผนงานเคหะและชุมชน | กองสวัสดิการและสังคมฯ | กองสวัสดิการและสังคมฯ | ๒๕ | 3,803,569 |
|  | ๗.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | กองสวัสดิการและสังคมฯ | กองสวัสดิการและสังคมฯ | ๑๐ | 700,000 |
|  | ๘.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษา | กองการศึกษา | ๑๐ | 1,178,000 |
|  | **รวม** |  |  | ๑๑๙ | 26,429,736 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** |  |  |  |  |  |
|  | ๙.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง | กองช่าง | ๒๗ | 6,384,000 |
|   | ๑๐.แผนงานการเกษตร | สำนักปลัด | สำนักปลัด | ๘ | 350,000 |
|  | **รวม** |  |  | ๓๕ | 6,734,000 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่นๆ** |  |  |  |  |  |
|  ๑๑.แผนงานงบกลาง | ๑๑.แผนงานงบกลาง | สำนักปลัด | สำนักปลัด | ๘ | 21,859,519 |
| **รวม** |  |  |  | ๒๕๒ | 74,000,000 |
| **รวมทั้งสิ้น** |  |  |  | ๒๕๒ | 74,000,000 |

นายประยงค์ ประชามอญ

ประธานสภา อบต.กวางโจน - ตามที่ท่านสมบัติ หมู่เมือง รองนายก อบต.กวางโจนได้รายงานข้างต้น

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามขอเชิญสอบถามได้

 นายโสภิญ กันหาเขียว

ส.อบต.หมู่ที่ ๙ -ในเรื่องแผนติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการติดตามประเมินผลแผนนี้ ได้ติดตามในการจัดทำโครงการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร และขั้นตอนอย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายสมบัติ หมู่เมือง

รองนายก อบต.กวางโจน - เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.กวางโจนทุกท่าน ขอนำเรียนเรื่อง

ที่สอบถาม สำหรับการประเมินก็เป็นไปตามระเบียบการจัดทำแผนฯ โดยคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกวางโจน ได้ดำเนินการประเมินแล้วรายงานให้ผู้บริหารเพื่อรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เพื่อทราบ

นายประยงค์ ประชามอญ

ประธานสภา อบต.กวางโจน -มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามอีกหรือไม่ .....ถ้าไม่มี ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุม -รับทราบ-

นายประยงค์ ประชามอญ

ประธานสภา อบต.กวางโจน 5.1.๒ เรื่องการรายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕

ขอให้ผู้บริหารได้ดำเนินการรายงานต่อไป

 นายชลอ บุญเพ็ง

ปลัด อบต.กวางโจน -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของตำบล

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำ เนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย ๑ บทนำ ๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน ๔.ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑) ๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒) ๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

นางพูมใจ ประทุมคำ

นายก อบต.กวางโจน - รายงานแผนงานดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ของององค์การบริหาร

ส่วนตำบลกวางโจน รายละเอียด ดังนี้

-แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่

ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้รวบรวมแผนงาน โครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ทั้งที่ เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ

-ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จะได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุกของประชาชนในตำบลกวางโจน ต่อไป

-แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ฉบับนี้ ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 บทนำ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (ผด.1)รายละเอียด

แผนการดำเนินงานประจำปี 256๔ (ผด.2) (รายละเอียดตามเอกสารของแผนการดำเนินงาน) ที่อยู่ในมือของทุกท่านแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้อ่านรายละเอียด สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือสงสัยเชิญสอบถามได้

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการ

ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

นายประยงค์ ประชามอญ

ประธานสภา อบต.กวางโจน - ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนได้รายงานแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกทุกท่านได้อ่านรายละเอียดของแผนการ

ดำเนินงานดังกล่าว แล้วท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามขอเชิญ สอบถามตามลำดับต่อไป

ที่ประชุม -รับทราบ-

นายประยงค์ ประชามอญ

ประธานสภา อบต.กวางโจน - ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องพิจารณา

๕.๒.๑ เรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) เพิ่มเติม

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ขอให้ผู้บริหารได้ดำเนินการชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดต่อไป

นายชลอ บุญเพ็ง

ปลัด อบต.กวางโจน - ในระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องให้สมาชิก สภา อบต.ทราบก่อน ขอนำเรียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เพื่อให้เกิดประโยชน์ของประชาชน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ต่อไปตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่เสนอต่อสภา อบต. ในวันนี้ เป็นกรอบแนวทางแผนงาน โครงการที่ดำเนินการจัดทำงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่

นางพูมใจ ประทุมคำ

นายก อบต.กวางโจน - ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจง ระเบียบฯแล้วนั้น ขอนำเรียนบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ดังนี้

- เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน มีภารกิจสำคัญในการ พัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้นเพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) (แผนพัฒนาท้องถิ่น) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ นี้ขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป และการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ บัญชีสรุป/รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

-บัญชี ครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) มีเพิ่มเติมใน แบบ ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์

-รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.๑แผนงานการศึกษา

๑.๒ แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

ทั้งหมดคือรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะขอให้ทางสภา อบต.พิจารณาเห็นชอบ ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕

-ส่วนรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จัดทำร่างให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียด ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

นายสมบัติ หมู่เมือง

รอง นายก อบต.กวางโจน - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารทั่วไป

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารทั่วไป

 ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารทั่วไป

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารทั่วไป

 ๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

 ๑.๑ แผนงานการศึกษา

 ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

 ๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

 ๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 ๑.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

 ๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

 ๑.๒ แผนงานการเกษตร

นางพูมใจ ประทุมคำ

 นายก อบต.กวางโจน - รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตามรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๕ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลกวางโจน

 ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

 ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ

 ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผลจะนำเรียนไปทีละส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลกวางโจน

สภาพทั่วไป ๑ ด้านศักยภาพ ที่ตั้งและขนาดตำบลกวางโจน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอภูเขียว ห่างจากอำเภอไปตามทางสายภูเขียว-ชัยภูมิ เป็นระยะทางประมาณ ๑๓กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๗๘.๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๙,๑๒๕ ไร่ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ ๕ ของอำเภอภูเขียว รองจากเทศบาลบ้านแก้ง เทศบาลธาตุทอง ตำบลหนองตูม และตำบลหนองคอนไทย อาณาเขต ตำบลกวางโจน มีอาณาเขตติดต่อกับตำบล/อำเภอ ใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโอโล และตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ้านเพชร ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว และตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลกวางโจนมีพื้นที่สูงทางทิศตะวันตกและลาดต่ำลงทางทิศตะวันออกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนและเป็นที่ราบลุ่ม ตามลำแม่น้ำพื้นที่บริเวณภูหยวกสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๗๒๕ เมตร พื้นที่ที่ต่ำที่สุดของตำบลอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๒๑๘-๒๖๕ เมตร

ลักษณะภูมิอากาศตำบลกวางโจน อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีฤดูกาล ๓ ฤดู คือ ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ฤดูร้อน ประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายน – ตุลาคม

สภาพอากาศโดยทั่วไป มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน มีระยะช่วงฤดูฝนสลับกับอากาศแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน และจากการที่ลักษณะภูมิประเทศมีเทือกเขาภูหยวกกั้นทางทิศตะวันตก เทือกเขาดังกล่าวเป็นสิ่งที่กีดขวางลงฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงส่งผลให้ปริมาณฝนตกไม่มากเท่าที่ควร และส่วนที่ ๒,๓,๔ ท่านได้ศึกษามาก่อนแล้ว และในส่วนที่ ๔ มีรายละเอียดดังนี้

 ๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน ๔.๒ บัญชีโครงการพัฒนา

 ๔.๓ รายละเอียดโครงการพัฒนา

 (สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน)

 ๔.๔ รายละเอียดโครงการพัฒนา

 (สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

 ๔.๕ รายละเอียดโครงการพัฒนา

 (สำหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการโดยไม่ใช้งบประมาณ)

 ๔.๖ บุญชีครุภัณฑ์

 ๔.๗ บุญชีสรุปโครงการพัฒนา

ส่วนบัญชีโครงการพัฒนา รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (รายละเอียดอยู่ในเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕) และบัญชีสรุปโครงการการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑ ด้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

**แบบ ผ.๐๒**

 ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

 ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย**(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ (บาท) และที่มา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน ซอยบ้านนายนิพนธ์ พลหินลาด | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน | **ช่วงที่ 1** ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 78 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทช.-5-301 ชนิด ก 30 **ช่วงที่ 2** ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 56 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทช.-5-301 ชนิด ข 30-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.2965396 102.208918พิกัดจุดสิ้นสุด 16.2960077 102.2079912 |  |  |  |  | 500,000 | มีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย**(ผลผลิตของโครงการ)** | งบประมาณ (บาท) และที่มา | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๒ | โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน  | ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค | โดยการลงดินถมคันคูคลองส่งน้ำธรรมชาติกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนกำหนด -เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.289144 102.171938พิกัดจุดสิ้นสุด 16.296449 102.14228 |  |  |  |  | 100,000 | มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค | ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค | กองช่าง |
| ๓ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน  | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | โดยการลงหินคลุกปิดทับผิวจราจรเดิม สายหนองทุ่ม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 350 เมตรหนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.1-06-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.309563 102.209695พิกัดจุดสิ้นสุด 16.3095095 102.215758 |  |  |  |  | 198,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๔ | โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง  | เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการบริโภคของประชาชน | ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.สูง 15 เมตร (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) ตามแบบมาตรฐานส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10พิกัดจุดเริ่มต้น 16.286915 102.25556  |  |  |  |  | 480,000 | เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการบริโภคของประชาชน | ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการบริโภคของประชาชน | กองช่าง |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง สายป่าช้า  | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานสำหรับงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-202-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.283807 102.251222พิกัดจุดสิ้นสุด 16.282540 102.251152 |  |  |  |  | 1๕3,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๖ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองคร้อ จราจรเดิม สายนานายอุทัย นวลเกษา | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | โดยการลงหินคลุกปิดทับผิวขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 700 เมตรหนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.1-06-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.267344 102.274163พิกัดจุดสิ้นสุด 16.262128 102. 272813 |  |  |  |  | 285,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |
| ๗ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองคร้อ สายนานายถนอม ยอดสุวรรณ  | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | โดยการลงหินคลุกปิดทับผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 800 เมตรหนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.1-06เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.273495 102.268397พิกัดจุดสิ้นสุด 16.278325 102.269203 |  |  |  |  | 453,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๘ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านกวางโจน สายกลางบ้าน | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 31 – 001ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 102 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-301 ชนิด ค50 -เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.278732 102.254555พิกัดจุดสิ้นสุด 16.278294 102.255356 |  |  |  |  | 500,000 | มีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๙ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 4 บ้านกวางโจน จุดนานายสวัสดิ์ สุริยันต์ | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | จุดนา นายสวัสดิ์ สุริยันต์ ขนาดกว้าง ๑.๘0 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 7 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔0X1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน จุดนานางน้อย โคตรภูเขียว ตามแบบมาตรฐานสำหรับงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-201-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.278215 102.255428พิกัดจุดสิ้นสุด 16.278256 102.254539 |  |  |  |  | 208,000 | มีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอนจำปา สายกลางหมู่บ้าน  | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 263 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-30 ชนิด ค50 เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.278215 102.255428พิกัดจุดสิ้นสุด 16.278256 102.254539 |  |  |  |  | 1,300,000 | มีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองกุง ซอยบ้านนางใหล ปราบคะเช็นต์ | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 89 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-301 ชนิด ก 30 -เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.269067 102.198537พิกัดจุดสิ้นสุด 16.268944 102.198496 |  |  |  |  | 223,000 | มีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองกุง ซอยบ้านนายสะอาด โฉมอาด | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 174 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-301 ชนิด ก 30 -เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.271382 102.197926พิกัดจุดสิ้นสุด 16.269992 102.197620 |  |  |  |  | 436,000 | มีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองปอแดง สายป่าช้าเชื่อมบ้านดอน  | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1๙0 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานสำหรับงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-203-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.295861 102.248668พิกัดจุดสิ้นสุด 16.297591 102.249113 |  |  |  |  | 4๘0,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองปอแดง สายบ้านนายวัฒนะ ผลมาตย์  | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานสำหรับงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-203-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.292618 102.243674พิกัดจุดสิ้นสุด 16.293015 102.243778 |  |  |  |  | 80,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองปอแดง สายเข้าป่าช้า | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานสำหรับงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-203 -เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.296637 102.248928พิกัดจุดสิ้นสุด 16.296741 102.249623 |  |  |  |  | 153,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านโนนตุ่น ซอยบ้านนายสุเทน ฐานะ | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.04 เมตรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานบำรุงรักษาทาง แบบเลขที่ มฐ.บร.306/56-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.249584 102.294149พิกัดจุดสิ้นสุด 16.248783 102.293961 |  |  |  |  | 66,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านโนนตุ่น ซอยบ้านนายจำปา มณีศรี | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 378 เมตร หนา 0.04 เมตรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,512 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานบำรุงรักษาทาง แบบเลขที่ มฐ.บร.306/56-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.249828 102.293612จุดสิ้นสุด 16.249583 102.292350 |  |  |  |  | 500,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนตุ่น สายหนองอึ่ง  | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานสำหรับงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-203-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.249590 102.291231พิกัดจุดสิ้นสุด 16.249484 102.290819 |  |  |  |  | 148,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |
| ๑๙ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อย สายวัดศรีบุญเรือง  | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 198 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-301 ชนิด ก 30 -เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.266329 102.255176พิกัดจุดสิ้นสุด 16.266954 102.224589 |  |  |  |  | 500,000 | มีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อย สายบ้านกวางโจน –บ้านสวนอ้อย | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานสำหรับงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-203-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พิกัดจุดเริ่มต้น และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 16.267281 102.227492พิกัดจุดสิ้นสุด 16.226913 102.227199 |  |  |  |  | 30,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |
| ๒๑ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านกวางโจน ถึง บ้านสวนอ้อย  | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | โดยการลงหินคลุกปิดทับผิวจราจรเดิม สายบ้านกวางโจน บ้านสวนอ้อย ถึง หนองแวงขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 400 เมตรหนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.1-06เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.279197 102.236547พิกัดจุดสิ้นสุด 16.272474 102.236666 |  |  |  |  | 226,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๒๒ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อยสายนานายจำปา วังหอม | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | โดยการลงดินถมและลงหินคลุกปิดทับผิวจราจรเดิมสายนานายจำปา วังหอม ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 350 เมตร ถมดินหนา 0.20 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.1-06เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.265128 102.223685พิกัดจุดสิ้นสุด 16.264776 102.221232 |  |  |  |  | 170,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม ซอยบ้านนายบุญมี ปะวะเสนัง  | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-301 ชนิด ก 30 -เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.282398 102.215516พิกัดจุดสิ้นสุด 16.282553 102.214456 |  |  |  |  | 500,000 | มีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๒๔ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม  | ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | โดยการเปลี่ยนพื้นฐานรองรับถ้งน้ำ ถังไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ถังเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง พร้อมตู้ควบคุม ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนกำหนด-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.282415 102.215544 |  |  |  |  | 100,000 | มีน้ำประปาที่สะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น | กองช่าง |
| ๒๕ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11 บ้านทองสำราญ จุดนานายกองหลา ประสานเชื้อ | ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 8 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (ฝาย มข 2527)-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.291194 102.223294 |  |  |  |  | 490,000 | มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๒๖ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทองสำราญ ซอยบ้านนายสมเพชร วงษ์มะเห็บ  | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 70 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-301 ชนิด ก 30 -เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.292666 102.221457พิกัดจุดสิ้นสุด 16.293328 102.221417 |  |  |  |  | 175,000 | มีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านบัวพักเกวียน ซอยบ้านนายสนาม นรพิมพ์  | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 198 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-301 ชนิด ก 30 -เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน พิกัดจุดเริ่มต้น 16.293392 102.214362พิกัดจุดสิ้นสุด 16.294483 102.214290 |  |  |  |  | 500,000 | มีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปิดทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 12 บ้านบัวพักเกวียน สายบ้านนายสะอื้น บุตะเขียว | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานสำหรับงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-203-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.295222 102.215843พิกัดจุดสิ้นสุด 16.295749 102.215954 |  |  |  |  | 75,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |
| ๒๙ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านบัวพักเกวียน สายหนองพอก | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | โดยการลงหินคลุกปิดทับผิวจราจรเดิมขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.1-06เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.309578 102.209744พิกัดจุดสิ้นสุด 16.308712 102.217593 |  |  |  |  | 194,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๓๐ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุง จุดนานายสมพงษ์ สวัสดิ์วงษ์ | ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร | ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 8 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (ฝาย มข 2527)-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.272133 102.197649 |  |  |  |  | 490,000 | มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร | ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร | กองช่าง |
| ๓๑ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสองช่อง หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุง จุดนานายประเทือง บัวพา | เพื่อให้ประชาชนมีทางระบายน้ำที่มีขนาดใหญ่และสะดวกต่อการระบายน้ำในหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 3.60 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 7 เมตร ตามแบบมาตรฐานสำหรับงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-201-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.272743 102.198028 |  |  |  |  | 315,000 | ทางระบายน้ำที่มีขนาดใหญ่และสะดวกต่อการระบายน้ำในหมู่บ้าน | ประชาชนมีทางระบายน้ำที่มีขนาดใหญ่และสะดวกต่อการระบายน้ำในหมู่บ้าน | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๓๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุง จุดนานายกมล ไสยาสน์ | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 1.00X1.00gเมตร จำนวน 9 ท่อน ตามแบบมาตรฐานสำหรับงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-202-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.272295 102.196899 |  |  |  |  | 59,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองกุง ซอยบ้านนางพนิดา ไผ่สีทอง | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานสำหรับงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-202-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.267506 102.200255พิกัดจุดสิ้นสุด 16.267581 102.199987 |  |  |  |  | 37,500 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๓๔ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองกุง โดยการเจาะบ่อบาดาล | ประชาชนมีน้ำที่สะอาด ไว้ใช้อุปโภค บริโภคคุณภาพดียิ่งขึ้น | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว มีความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร จำนวน 1 บ่อ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมและต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนกำหนด-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.267006 102.199853 |  |  |  |  | 132,000 | มีน้ำที่สะอาด ไว้ใช้อุปโภค บริโภคคุณภาพดียิ่งขึ้น | ประชาชนมีน้ำที่สะอาด ไว้ใช้อุปโภค บริโภคคุณภาพดียิ่งขึ้น | กองช่าง |
| ๓๕ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองกุง สายหนองตานา  | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.60 X 1.00 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมบ่พักฝาตระแกรงเหล็ก จำนวน 7 บ่อ ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-301 -เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.266809 102.199371พิกัดจุดสิ้นสุด 16.266684 102.199902 |  |  |  |  | 190,000 | มีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๓๖ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองกุง แยกบ้านห้วยหอย | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 110 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-301 ชนิด ข 50 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-301 -เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.264764 102.204511พิกัดจุดสิ้นสุด 16.266755 102.203000 |  |  |  |  | 360,000 | มีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๓๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะเดา ซอยบ้านนายสุบิน โสสุ่ย  | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 40 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-301 ชนิด ก 30 -เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.249857 102.256440พิกัดจุดสิ้นสุด 16.250159 102.255712 |  |  |  |  | 100,000 | มีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๓๘ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะเดา  | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | **ช่วงที่ 1** แยกศาลาเอนกประสงค์ ถึง บ้านนางประยงค์ ผลวิลัยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.40 X 1.00 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมบ่พักฝาตระแกรงเหล็ก จำนวน 15 บ่อ ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-301 **ช่วงที่ 2** แยกศาลาเอนกประสงค์ ถึง บ้านนางบุญมี โสสุ่ย ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 66 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-301 ชนิด ก 30 -เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.251840 102.255950 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.249981 102.256496พิกัดจุดเริ่มต้น 16.251164 102.256049พิกัดจุดสิ้นสุด 16.251363 102.254444 |  |  |  |  | 485,000 | มีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๓๙ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะเดา  | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | โดยการลงหินคลุกปิดทับผิวจราจรเดิม สายป่าช้าขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 400 เมตรหนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.1-06เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.252384 102.255379พิกัดจุดสิ้นสุด 16.255397 102.257307 |  |  |  |  | 225,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |
| ๔๐ | โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านใหม่เทพประทาน สายวัดชัยมงคล | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานสำหรับงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-203 -เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.27358 102.289783พิกัดจุดสิ้นสุด 16.272279 102.289179 |  |  |  |  | 236,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๔๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านใหม่เทพประทาน สายบ้านนางหนูเกตุ พะไตยะ | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานสำหรับงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-203 -เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พิกัดจุดเริ่มต้นและแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 16.275030 102.290364พิกัดจุดสิ้นสุด 16.276852 102.291026 |  |  |  |  | 402,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร |  กองช่าง |
| ๔๒ | โครงการก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรองรับหอถังน้ำประปา หมู่ที่ 18 บ้านกวางโจน | เพื่อให้ประชาชนมีนน้ำอุปโภคบริโภค อย่างมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | ขนาด 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 1.00 เมตร พร้อมย้ายหอถังเหล็กและต่อเชื่อมระบบสูบและจ่ายน้ำ ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนกำหนด-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.270515 102.246882 |  |  |  |  | 270,000 | มีหอถังประปาหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ | เพื่อให้ประชาชนมีนน้ำอุปโภคบริโภค อย่างมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๔๓ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านกวางโจน  | เพื่อให้ประชาชนมีนน้ำอุปโภคบริโภค อย่างมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | โดยการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แผงโซล่าเซลล์ มีขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนกำหนด-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.270515 102.246882 |  |  |  |  | 230,000 | มีหอถังประปาหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ แผงโซล่าเซลล์ | เพื่อให้ประชาชนมีนน้ำอุปโภคบริโภค อย่างมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | กองช่าง |
| ๔๔ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสองช่อง หมู่ที่ 18 บ้านกวางโจน จุดนางสุรักษ์ ดวงชัย | เพื่อให้ประชาชนมีทางระบายน้ำที่มีขนาดใหญ่และสะดวกต่อการระบายน้ำในหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 3.60 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 7 เมตร ตามแบบมาตรฐานสำหรับงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-201-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.273822 102.254781 |  |  |  |  | 315,000 | มีทางระบายน้ำที่มีขนาดใหญ่และสะดวกต่อการระบายน้ำในหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีทางระบายน้ำที่มีขนาดใหญ่และสะดวกต่อการระบายน้ำในหมู่บ้าน | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๔๕ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสองช่อง หมู่ที่ 17 บ้านโนนจำปาทอง จุดนานายทองพูน หินประกอบ | เพื่อให้ประชาชนมีทางระบายน้ำที่มีขนาดใหญ่และสะดวกต่อการระบายน้ำในหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 3.60 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 7 เมตร ตามแบบมาตรฐานสำหรับงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-201-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันพิกัดจุดเริ่มต้น 16.273197 102.282406 |  |  |  |  | 315,000 | มีทางระบายน้ำที่มีขนาดใหญ่และสะดวกต่อการระบายน้ำในหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีทางระบายน้ำที่มีขนาดใหญ่และสะดวกต่อการระบายน้ำในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๔๖ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน ถนนสายหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน  | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 155 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-301 ชนิด ข 50 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-301 -เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันจุดเริ่มต้นโครงการ 16.293722 102.212884จุดสิ้นสุดโครงการ 16.293722 102.212884 |  |  |  |  | 500,000 | มีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๔๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านกวางโจน สายกลางบ้าน | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกวางโจน สายกลางบ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 31 – 001ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 112 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลขที่ ทถ.-5-301 ชนิด ค 50 -เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันจุดเริ่มต้นโครงการ 16.278401 102.294557จุดสิ้นสุดโครงการ 16.276588 102.294219 |  |  |  |  | 550,000 | มีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๔๘ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน ซอยบ้านนายนิพนธ์ พลหินลาด  | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 75 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทช.-5-301 ชนิด ข 30-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันจุดเริ่มต้นโครงการ 16.278401  102.294557จุดสิ้นสุดโครงการ 16.276588 102.294219 |  |  |  |  | 275,000 | มีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย****(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | **ตัวชี้วัด** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑****(บาท)** | **๒๕๖๒****(บาท)** | **๒๕๖๓****(บาท)** | **๒๕๖๔****(บาท)** | **๒๕๖๕****(บาท)** |
| ๔๙ | โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุงคำ สายบ้านนายบุญถม งอกนาเสียว  | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานสำหรับงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-2-203-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันจุดเริ่มต้นโครงการ 16.269770 102.192688จุดสิ้นสุดโครงการ 16.270150 102.191667 |  |  |  |  | 140,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและเป็นมาตรฐานในการสัญจร | กองช่าง |
| ๕๐ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านดอนจำปาสายกลางหมู่บ้าน  | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 110 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-30 ชนิด ค50 เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันจุดเริ่มต้นโครงการ 16.273620 102.262822จุดสิ้นสุดโครงการ 16.272494 102.264672 |  |  |  |  | 540,000 | มีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | ประชาชนมีรางระบายน้ำที่สะดวกและเป็นมาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี ๒๕๖๑** | **ปี ๒๕๖๒** | **ปี ๒๕๖๓** | **ปี ๒๕๖๔** | **ปี ๒๕๖๕** | **รวม ๕ ปี** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| **ด้านบริหารทั่วไป**๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **๒.**แผนงานการรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๓.แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๔.แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๖.แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๗.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๘.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๙.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  | ๕๐ | 15,๓๘๙,๕๐๐ | ๕๐ | 15,๓๘๙,๕๐๐ |
|  ๑๐.แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ด้านการดำเนินงานอื่นๆ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๑๑.แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |  | ๕๐ | 15,๓๘๙,๕๐๐ | ๕๐ | 15,๓๘๙,๕๐๐ |
| **รวมทั้งสิ้น** |  |  |  |  |  |  |  |  | ๕๐ | 15,๓๘๙,๕๐๐ | ๕๐ | 15,๓๘๙,๕๐๐ |

นายประยงค์ ประชามอญ

ประธานสภา อบต.กวางโจน -เชิญฝ่ายบริหาร ได้ตอบขอซักถามและชี้แจงในข้อชักถามของสมาชิก ฯ

นางพูมใจ ประทุมคำ

นายก อบต.กวางโจน -ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนได้ถาม มานั้น สำหรับเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะมีขั้นต่อในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีด้วยกันดังนี้

1. การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๑ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- เป็นอำนาจนายก

- ไม่ต้องประชุม

- ทำบันทึกข้อความ และประกาศ

- แก้ไขคำผิด /ย้ายปี /ราคากลาง

๒. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๑/๑ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

-ประชุมกรรมการพัฒนา

-อบต.ต้องประชุมสภาเห็นชอบ

-ประกาศ

-เปลี่ยนแปลงรายละเอียด เช่น ปริมาณงานมากขึ้น / งบประมาณมากขึ้น

๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๒ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

-ประชุมกรรมการ (คณะกรรมการสนับสนุนแผน /คณะกรรมการพัฒนาแผน ฯ)

-ประชาคมท้องถิ่น

-อบต.ต้องประชุมสภาเห็นชอบ

-ประกาศ

-เพิ่มโครงการที่ไม่เคยมีอยู่ในแผน

๔.การเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๒/๒ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

-อำนาจนายก

-ไม่ต้องประชุม

-ทำการบันทึกข้อความ

-อบต.ต้องประชุมสภาเห็นชอบ/ประกาศ

-ใช้กรณีโครงการพระราชดำริ/พระราชพิธี/รัฐพิธี/นโยบายรัฐบาล/นโยบาย มท.

 นายสมบัติ หมู่เมือง

รองนายก อบต.กวางโจน -ในนามคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ท่านสมาชิกสภา

แต่ละหมู่บ้านให้ตรวจสอบโครงการที่เสนอเพิ่มเติมของแต่ละหมู่บ้าน ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ฯ เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาในครั้งนี้ด้วย

นายประยงค์ ประชามอญ

ประธานสภา อบต.กวางโจน -เนื่องจากขณะนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. แล้ว ประธานฯ ขอแจ้ง พักการประชุม และรับประทานอาหารเที่ยง แล้วประชุมต่อในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายประยงค์ ประชามอญ

ประธานสภา อบต.กวางโจน - ตามที่นายก อบต. และท่านรองสมบัติ ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม และจะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

 - ที่ประชุมมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๗ ท่าน ท่านใดเห็นชอบ ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โปรดยกมือ

เห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

ลา จำนวน ๑ เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์-

**ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

นายประยงค์ ประชามอญ

ประธารสภา อบต.กวางโจน - ในวาระอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรือไม่

นางสุนัดดา สุริยันต์

ส.อบต.หมู่ที่ ๑ -ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนา

ท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน

 นางเมตร นิลบรรพต

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ -ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ตามที่ประชาชนตำบลกวางโจน และหมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองสะเดา ได้เสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาเพิ่มเติม ครั้งที่๓/๒๕๖๕ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องที่ช่วยพัฒนาท้องถิ่น

นางลัดดาพร พันธ์สง่า

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ -ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ที่ช่วยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และขอขอบคุณแทนประชาชนบ้านบัวพักเกวียน ที่ช่วยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

นางสำราญ บุญจิตร

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ -ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ที่ช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นายโสภิญ กันหาเขียว

ส.อบต.หมู่ที่ ๙ -ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนที่ มีส่วนที่ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในครั้งนี้

นายบุญยัง โพธิ์พรหม

ส.อบต.หมู่ที่ ๘ -ขอขอบคุณท่านนายก ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยเหลือในการพัฒนาหมู่บ้าน และช่วยในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ นี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และถูกต้อง ดังนั้นแล้ว ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชน

นางพูมใจ ประทุมคำ

นายก อบต.กวางโจน - ในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่น และนโยบายเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทาง ทิศทาง เป้าหมายและทิศทางในการดำเนินงาน ดังนั้นแล้ว จึงนำเรียนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาเพื่อประโยชน์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก

นายประยงค์ ประชามอญ

ประธานสภา อบต.กวางโจน -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือมีเรื่องอื่นๆ ที่เสนอที่ประชุม

อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุม และเสนอแนะต่อที่ประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

-ปิดประชุมเวลา 1๕.๓๐ น.

*ชลอ บุญเพ็ง*

(นายชลอ บุญเพ็ง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

 ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม

**คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม**

 (ลงชื่อ) โสภิญ กันหาเขียว ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

 (นายโสภิญ กันหาเขียว)

 (ลงชื่อ) สมชาย อ่อนอุทัย กรรมการตรวจรายงานการประชุม

 (นายสมชาย อ่อนอุทัย)

 (ลงชื่อ) สมพิศ ผมเวียง กรรมการตรวจรายงานการประชุม

 (นายสมพิศ ผมเวียง )

 (ลงชื่อ) พินิจ อุปมัย กรรมการตรวจรายงานการประชุม

 (นายพินิจ อุปมัย)

 (ลงชื่อ) พลวัตร ธีรโชติพันธุ์ เลขานุการตรวจรายงานการประชุม

 (นายพลวัตร ธีรโชติพันธุ์ )

ขอรับรองรายงานการประชุม การประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยวิสามัญ

สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

 (ลงชื่อ) ประยงค์ ประชามอญ ผู้รับรองบันทึกการประชุม

 (นายประยงค์ ประชามอญ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕